皇居外苑 AI Guide（仮称）

Phase 1 実装概要

2027年2月 Prototype / MVP

1．プロジェクト概要

皇居外苑を歩きながら利用する、音声中心のAI ガイドを開発する。

一般的な観光AIガイドのように、AIが多くの情報を説明し続けることを目的としない。

基本思想は、「AIに自然をたくさん説明させたいわけではない。AIが人を自然へ戻し、必要なときには黙って見守るガイドを作りたい。」

対象者：皇居外苑を訪れる観光客（日本居住者、非居住者を問わない）

モニター事業予定日：2027年2月20日（土）～21日（日）

実証事業予定日：2027年3月20日（土）～22日（月祝）

2．Phase 1の目的

2027年2月までに皇居外苑で実際に利用できるPrototype / MVPを作る。

利用者に自身の状態に気づかせ、自然の中で整え、最後に振り返らせるAIを完成させる

課金フロー

いつどのタイミングで申込・入金（前払い）し、いつ使うか

Check-in機能

「今どんな状態か（疲れの状態）」「今日はどう過ごしたいか（ありたい状態）」を簡単に選ぶ。将来、Human Guideや専門家サービスへの接続判断にも使える入口になる。

Refresh Walkプロトコル

先日のルートを基本に、Slow down → Notice → Walk → Pause → Reflect → Return をAIで実装する。

場所が変わっても、基本的に使える共通基盤をめざす。

Reflection機能

体験の最後に「何に気づいたか」「何が変わったか」「次に何をしたいか」を本人の言葉で整理させる。アンケート機能。

⇒ここが将来の専門的な知見提供との接続点になる。

ネーミング

AIガイドと言わない。

システム基盤を「デジタルネイチャー＆ウェルネスインストラクションシステム」とし、一般向けネーミングは「デジタルネイチャー＆ウェルネスインストラクター皇居外苑版」（仮）とする。

3．Phase 1の検証ポイント

Market

実際に有料（実証事業特別料金2,000～3,000円）で利用したい人がいるか。

Economics

1利用あたりのAI・システムコストが事業として成立するか。

Experience

AIが、利用者の注意をスマートフォンではなく自然へ向けられるか。

Technology

GPS・Voice・AI・RAGが屋外で安定して機能するか。

4.2026年に実装する体験の基本設計

基本UX

スマートフォン画面を見る時間をできるだけ減らし、Eyes Up / Audio First / Nature First

を基本UXとする。

フロー

購入⇒位置情報取得⇒利用開始⇒日本語 / English選択⇒ウェルネスウォークスタート⇒Spotでの音声ガイド⇒Nature Interaction⇒立ち止まり指示⇒AIが意図的にSilenceなど⇒必要に応じて利用者が音声で質問・AIが回答⇒体験終了⇒アンケート

5．Phase 1 必須機能（福永さんが企画提出段階で草案）

① GPS / Location

- 現在位置取得

- Spot Detection

- Trigger Radius

- Spotごとの音声案内

- 同じ案内の重複防止

② Voice AI

- Speech to Text

- LLM

- RAG

- Text to Speech

- 日本語 / 英語

利用者が分からないことを音声で質問できる。

Knowledge / RAG

皇居外苑について、

- 自然

- 歴史的背景

- 文化的価値

- 植物

- 各Spot

- 利用上の注意

AIは可能な限りこのKnowledgeを優先して回答する。

④ Nature Interaction

単なる説明ではなく、自然への注意を促す。

例えば、

LOOK
木々や景観を見る。

LISTEN
鳥、風、周囲の音を聞く。

WALK
自然に注意を向けながら歩く。

STOP
立ち止まる。

REST
休む。

SILENCE（参加者自身が自然とつながる）
AIが意図的に話さない。

などを設定できるようにする。

※Silenceはとくに重要な機能

例えばAIが、「ここから少し案内を休みます。イヤホンを少し外して、周囲の音を聞いてみてください。」と案内する。

その後、30秒 / 60秒 / 120秒等、設定された時間は自動ガイドを行わない。

Silenceはエラーや待ち時間ではなく、Intentional SilenceというNature AI Guideの重要なUXとして扱う。

6．画面設計

Phase 1では複雑なUIを作らない。

利用者が主に必要とする操作は、

- Start

- Language

- Talk

- Pause

- Resume

- End

程度を想定する。

基本原則は、

スマートフォンを見るためのAIではなく、スマートフォンから目を離すためのAI。

である。

7．AIガイドと人間ガイドの提供価値案

達成させる目的

AIガイド： 40分「自分のペースで歩き、自分の感覚に気づく。」

AIに求めるのは「再現性・アクセス性・セルフ性」

人間ガイド 80分：「ガイドとともに歩き、自然と自分とのつながりを深める。」

人間に求めるのは「関係性・柔軟性・深まり」

|  | AIガイド | 人間ガイド |
| --- | --- | --- |
| 体験時間 | 約40分 | 約80分 |
| 基本価値 | 自分のペースで、自分を整える | 人との関わりの中で、より深く自分を整える |
| 体験方法 | セルフガイド | 少人数・対話型 |
| 強み | 位置連動、多言語、いつでも利用、一定品質、気軽さ | 観察、対話、安心感、臨機応変な対応、場づくり |
| 疲れへのアプローチ | 呼吸、歩行、視線、足裏感覚、ソロタイムなどを自分で実践 | 参加者の様子を見ながら、歩行、呼吸、休息、対話、ソロタイムを調整 |
| 自然文化体験 | 要点を短く伝え、気づきを促す | 参加者の関心に合わせて背景や意味を深める |
| パーソナライズ | 選択肢に応じてコンテンツを変える | 表情、歩く速度、会話、疲れ方などを見ながらその場で調整 |
| AI／人ならでは | 「ひとりでできる」 | 「ひとりでは得にくい」体験 |
| 向いているゲスト | FIT、一人旅、短時間利用、初回体験 | 高付加価値体験、少人数旅行、じっくり過ごしたい人 |

8．価格設定案

| 対象 | AIガイド 40分 | 人間ガイド 80分 |
| --- | --- | --- |
| 海外国籍で海外居住者・英語 | 実証事業特別料金2,000円（通常3,000円） | 7,000円（要検討） |
| 日本国民と日本在住者・英語 | 実証事業特別料金2,000円（通常3,000円） | 6,000円 |
| 日本国民と日本在住者・日本語 | 実証事業特別料金2,000円（通常3,000円） | 5,000円 |

※AIガイドは、日本語・英語ともに同一料金とします。実証期間中は、AIガイドの利用後に簡単なアンケートへのご協力をお願いするため、特別価格を設定します。

※体験料金については、国民公園における事業であることを踏まえ、日本国民および日本在住者を国内料金、海外居住者をインバウンド料金として区分する。日本在住者が英語での案内を希望する場合については、国内料金に英語対応分を加えた中間価格を設定する。日本国民・日本在住者は身分証明書を提示いただくことがある。

8．取得したいデータ

Phase 1終了後に事業判断できるよう、下記のデータを収集する

- 販売数

- 利用開始数

- 完了数

- 利用時間

- 言語

- Spot到達状況

- Nature Interaction実行

- AIへの質問数

- LLM / STT / TTS利用量

- 1利用あたりAIコスト

- エラー

- （希望者）心拍数（呼吸数）変化

- 使用後アンケートデータ

※個人情報は必要以上に取得しない。

10．Phase 1では作らないもの

以下はPhase 1の必須要件に含めない。

- Wearable連携

- 疲労推定（どんな疲労パターンが自然回復に効くかの検証）

- 高度なPersonalization

- 本格的Nature Matching

- Businessperson Training

- 本格的Training Mode

- Multi-Facility SaaS

- 東京・シンガポール連携

「将来必要だから今作る」ことはしない。

11．Phase 1の成功判断

2027年2～3月皇居外苑で実証事業では、利用者がAIガイドを購入し、イヤホンをつけて歩き始め、現在地に応じてAIが案内し、そしてAIが時々案内を止め、利用者を目の前の自然へ戻すプロセスを、最後まで大きなストレスなく体験を終えられることを、AIガイドのめざすゴールとする。

その利用データと利用者評価をもとに、「次の開発に投資する価値があるか」を判断する。

DEVELOPMENT GATE GO

価値仮説成立→ 次の開発へ

CONDITIONAL GO
価値はあるが改善が必要→ 問題部分を修正

PAUSE
価値仮説を確認できない→ 2027年4～8月の新規開発を停止

※PAUSEの場合、必要最低限の保守・ログ分析等に限定し、事業・UX・技術の方針を再検討する。

2027年8月を目安に、GO / PIVOT / STOPを再判断する。

12．将来の発展可能性

①AIガイド体験者の次の選択肢を提示する機能

「もう一度AIで歩く」「人間ガイドと深める」「専門家と話す」など、本人が次のサービスを選べるようにする。

②他エリアでの活用

皇居外苑⇒他の庭園・公園
③BtoB活用

ホテル・リゾート等の庭園、敷地を活用したBtoB事業

④ガイドトレーニング機能

ウェルネスガイドの、自然、健康の知見を深めるトレーニング材料として活用。

guideTraining機能を追加する可能性が考えられる。

⑤ＡＩガイド体験経験以降の他サービス利用

ＡＩガイドを体験した後、

1）自身で自然とのコネクトを深めたい⇒Knowledgeでの学び、または、AIガイドの再活用（自分の希望する場所で使用できるのが究極の理想）

2）自分がなぜ疲れがとれないのかを検証したい⇒キャリアコンサルタント・産業カウンセラー等専門家のオンラインコンサルへの接続

3）人間ガイドで深く自然を感じたい⇒人間ガイドの活用

※インバウンドの場合、滞在期間の制約があり、3)の需要は少ないと思われる

※「自分でできるなら、自分で整えたい」というニーズの方が、ガイド利用より多いのではないか。

13．2027年2月までの開発スケジュール

要相談